郑州铁路技师学院学生食堂空调配套工程项目

施工招标文件

招    标  人：郑州铁路师学院

日        期： 2026年4月

目     录

第一卷	5

第一章招标公告	6

第二章 投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1. 总则	11

2. 招标文件	13

3. 投标文件	14

4. 投标	16

5. 合同授予	17

第三章  评标办法（综合评估法）	19

评标办法前附表	19

1. 评标方法	23

2. 评审标准	23

2.1 初步评审标准	23

2.2 分值构成与评分标准	23

3. 评标程序	23

3.1 初步评审	23

3.2 详细评审	24

3.3 投标文件的澄清和补正	24

3.4 评标结果	24

第二卷	26

第四章 合同条款及格式	27

第一部分 合同协议书	28

第二部分 通用合同条款	32

第三部分 专用合同条款	33

第五章  工程量清单（另附）	56

第六章  图  纸（另附）	57

第三卷	58

第七章 技术标准和要求	59

第八章  投标文件格式	60

第一卷

第一章  招标公告

郑州铁路技师学院学生食堂空调配套工程项目

招标公告

## 1、招标条件

本招标项目郑州铁路技师学院学生食堂空调配套工程项目已由相关部门批准建设。招标人为郑州铁路技师学院，建设资金来自自筹资金，资金已落实，项目已具备招标条件，现对该项目施工进行国内邀请招标。

## 2、项目概况

2.1、项目名称：郑州铁路技师学院学生食堂空调配套工程项目；

2.2、建设地点：郑州市上街区万泉河路郑州铁路技师学院校园内（五云路北侧，登封路以西）；

2.3、建设规模：/。

2.4、本次招标范围及内容：工程量清单内的全部内容；

2.5质量要求：合格

2.6计划工期：20日历天

## 3、投标人资格要求

3.1、投标人须具有独立的法人资格（即有效的企业法人营业执照），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2、投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

3.3、业绩要求：投标人须具有2023年1月1日以来承担过施工工程业绩（需提供合同复印件，时间以合同签订日期为准）；

3.4、财务要求：投标人近三年内财务状况良好，提供近三年度财务审计报告，不足三年的，按已有年份计算；

3.5、信誉要求：

（1）投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态（书面承诺）；

（2）投标人应通过”信用中国”网站查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”的渠道查询信用记录，查询对象为企业、法人代表和拟派项目经理，并提供查询截图；

3.6、本次招标不接受联合体投标。

## 4、招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请在2026年4月17日9时至2022年4月23日17时将报名资料以书面形式递交至郑州铁路技师学院综合楼203室，并将电子版形式发至邮箱：zztljsxyjjc@126.com。

4.2报名需提供的资料：

4.2.1投标单位携带企业营业执照、法定代表人授权委托书、代理人身份证；

4.2.2公司资质证书、安全生产许可证；

4.2.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

注：以上证件需验原件留存复印件加盖单位公章一套（其中营业执照可直接提供盖章复印件）。

## 5、开标时间及地点

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及地点详见招标文件。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、发布公告的媒介

本次招标公告在郑州铁路技师学院校园网上发布。

## 7、联系方式：

招标人：郑州铁路技师学院

联系人：王老师

联系电话： 0371-56511630

联系地址：郑州市上街区五云路68号

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  |  |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  |  |  | 招标人：郑州铁路技师学院 联系人：王老师 联系电话：0371-56511630 联系地址：郑州市上街区五云路68号 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  |  | 郑州铁路技师学院学生食堂空调配套工程项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |  |  | 郑州市上街区万泉河路郑州铁路技师学院校园内（五云路北侧，登封路以西） |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |  |  | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  |  |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  |  | 工程量清单内的全部内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  |  |  | 20 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |  |  | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  |  |  | 1、投标人须具有独立的法人资格（即有效的企业法人营业执照），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 2、投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证； 3、业绩要求：投标人须具有2023年1月1日以来承担过建筑工程业绩（需提供合同原件，时间以合同签订日期为准）； 4、财务要求：投标人近三年内财务状况良好，提供近三年度财务审计报告，不足三年的，按已有年份计算； 5、信誉要求： （1）投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态（书面承诺）； （2）投标人应通过”信用中国”网站查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”的渠道查询信用记录，查询对象为企业、法人代表和拟派项目经理，并提供查询截图； 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  |  | √不接受； □接受 ，应满足下列要求：＿＿ 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  |  | √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  |  | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 |  |  |  | √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： |
| 1.12 | 偏离 |  |  |  | √不允许；□允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |  |  | 招标文件补充文件、澄清、修改、答疑、图纸等 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  |  |  | 2026年4月27日15时00分。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |  |  | 招标文件中要求提交和投标人认为有利于其投标的其他资料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  |  | 60日历天（从提交投标文件截止日期起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  |  |  | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  |  |  | 3 年，2023,2024,2025年度审计报告（不足三年的，按已有年份计算）。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  |  |  | 自2023年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  |  |  | 自2023年1月1日至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  |  |  | √不允许 ；□允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  |  |  | 投标文件、投标函须加盖投标人单位公章，法定代表人或其委托代理人需按招标文件格式在规定的地方签字。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  |  |  | 投标文件正本一份，副本4份，电子文档“U盘”一份，电子版要求见本表10.4（包含投标文件的所有内容，工程量清单报价以excel形式制作） |
| 3.7.5 | 装订要求 |  |  |  | 投标文件应按以下要求装订： 投标文件正、副本分别胶装成册，插入页码。不接受任何形式的活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  |  |  | 标明正、副本： 招标人地址：五云路北侧，登封路以西，310国道南 招标人名称：郑州铁路技师学院 （项目名称）投标文件 在2024年4月27日15时00分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |  |  | 郑州铁路技师学院综合楼203室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  |  |  | √否 ；□是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：郑州铁路技师学院综合楼203室 |
| 5.2 | 开标程序 |  |  |  | （1）投标人授权代表或法定代表人检查标书密封情况。 （2）按投标文件递交时间逆顺序进行开标、唱标并记录。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  |  | 评标委员会构成：5人。评标专家确定方式：由招标人确定。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  |  | □是；√否，推荐的中标候选人数：2 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  |  |  | 履约担保的形式：/ 履约担保的金额：/ |
| 10. 需要补充的其他内容： |  |  |  |  |  |
| 10.1 招标控制价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标控制价 | ￥220000.00元（大写：贰拾贰万整） |  |  |
| 10.2 投标文件电子版 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 |  | □不要求 √要求，投标文件电子版内容： 包含投标文件的所有内容，工程量清单报价以excel形式制作）。 投标文件电子版份数： 电子版一份（U盘） 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位公章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他材料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（本项目不要求）

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 合同授予

5.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

5.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

5.3 履约担保

5.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

5.4 签订合同

5.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

5.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6. 重新招标和不再招标

6.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

6.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 投标函及附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 是否需要提交原件：□是，√否 |  |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 是否需要提交原件□是，√否 |  |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 是否需要提交原件：□是，√否 |  |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 是否需要提交原件：□是，√否 |  |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 是否需要提交原件：□是，√否 |  |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 是否需要提交原件：□是，√否 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工 期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 投标总报价 | 低于（含等于）招标控制价。 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 施工组织设计： 32分 项目管理机构： 10 分 投标报价： 50分 其他因素： 8 分 |  |
| 2.2.2 |  | 评标报价的评标基准值计算方法 | 1、有效投标人：通过初步评审的投标人为有效投标人； 2、评标报价：投标总报价 评标基准价计算方法：当有效投标人超过五家时（不含五家）时，去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值作为该项基准价，当有效投标人少于五家时（含五家），则以所有有效投标人的报价的算术平均值作为评标基准价。 |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人评标报价—评标基准值）/评标基准值 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.4 (1) | 施工组织设计评分标准 (32分) | 1.内容完整性和编制水平（1-4分） | 施工组织设计整体编制及管理程序安排是否完整，科学合理；1～4分。 |  |
|  |  | 2.施工方案和技术措施（1-4分） | 施工方案总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、对施工难点有先进和合理的建议；1～4分。 |  |
|  |  | 3.质量管理体系与措施 （1-4分） | 质量管理体系与保证措施是否完整健全、科学、合理、可行、详实、得力；1～4分。 |  |
|  |  | 4.安全管理体系与措施 （1-4分） | 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善， 安全管理目标具体，全员安全责任制明确。1～4分 |  |
|  |  | 5.环境保护和文明施工管理体系与措施（1-3分） | 结合工程实际，针对本项目施工及现场的特点，措施有针对性、合理、可实施性强；1～3分。 |  |
|  |  | 6.工程进度计划与措施（1-3分） | 工程进度计划与措施是否合理、可行，关键线路清晰是否具体、可靠、得当；1～3分。 |  |
|  |  | 7.拟投入资源配备计划 （1-3分） | 是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备的和周转材料的供应计划是否具体、可靠、得当；1～3分。 |  |
|  |  | 8.施工进度表或施工网络图、施工总平面布置图（1-3分） | 有施工进度表或施工网络图、施工总平面布置图，且布置可行、合理，满足工期和质量要求；1～3分。 |  |
|  |  | 9.新工艺新技术（0-2分） | 新工艺、新技术，新设备、新材料的采用程度，其在确保质量降低成本，缩短工期、减轻劳动强度、提高工作效率 0～2分。 |  |
|  |  | 10.节能减排（0-2分） | 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；0～2分。 |  |
| 2.2.4 (2) | 企业及项目管理机构评分标准 （10分） | 综合实力（5分） | 具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，三项均具备得3分，缺一项不得分。 |  |
|  |  |  | 投标人具有AAA 级信用评估报告的，得2 分；具有AA 级的得1 分，其他不得分 |  |
|  |  | 人员配备 （3分） | 结合本项目人员配备合理、齐全，具有相关岗位证书的（施工员、质量员、安全员、材料员、造价员或预算员）得3分，提供证书不全者，不得分。 |
|  |  | 企业业绩 （2分） | 投标人自2023年以来承担过单项合同额30万元以上工程业绩（需提供合同，时间以合同签订日期为准），有一项得1分，最多得2分。 |
| 2.2.4 (3) | 投标报价评分标准 （50分） | 1．评标报价 （50分） | 有效投标人的投标报价与评标基准价比较，等于评标基准价的，得基本分40分；投标报价低于评标基准价的，按照每低0.2%在40分基础上加1分的比例加分，最多加10分；投标报价低于评标基准价2%的，按照每再低0.2%在满分50分的基础上扣1分的比例进行扣分，扣完为止。 投标人投标报价高于评标基准价的，按照每高0.2%在40分基础上扣1分的比例扣分，扣完为止。 分值计算采用内插值法，保留两位小数。 |
| 2.2.4（4） | 其它因素（8分） | 服务承诺 （8分） | 由评委对所有供应商提出服务承诺内容从实质性、全面性、可行性等方面打分。 （1）对施工周边环境保护的承诺 （1-2分） （2）保修期内、外服务承诺 （1-2分） （3）保证不拖欠农民工工资承诺 （1-2分） （4）对工程质量、工期、安全的承诺（1-2分） 注：以上各项，单项缺项单项得0分。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）企业及项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）企业及项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.2项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对企业及项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他因素部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。在评标结束前，投标人未对评委的质疑进行书面澄清或未按要求提供相关证明材料的评标委员会有权进行相关处理。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件：废标条件

1. 总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

第二卷

第四章 合同条款及格式

（GF—2017—0201）

第五章  工程量清单（另附）

第六章  图  纸（另附）

第三卷

- 技术标准和要求

（依据设计施工图纸和招标文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、如有变化，以最新发布的为准。）

1.材料使用：本工程所使用的主要材料必须是由正规大厂生产的合格产品；中标人在材料进场前必须先向招标人提出书面报告，在取得招标人书面认可的情况下方可进行采购和进场；如中标人未取得招标人书面认可就将材料进场，招标人有权终止与中标人签定的施工合同，所发生的一切后果与责任由中标人承担。

投标人在施工时，所使用的主要材料（钢材）生产厂家应为以下所列任一厂家。若都无法满足，经招标人同意后，方可选用替代品，但这些替代品的标准或性能要相当于或优于所列品牌规定的标准或性能。

钢材生产厂家要求：

（1）安阳钢铁集团有限责任公司

（2）河南钢铁集团有限公司

（3）济源钢铁（集团）有限公司

（4）河南凤宝特钢有限公司

（5）太原钢铁集团有限公司

（6）山西建龙实业有限公司

（7）首钢长治钢铁有限公司

（8）河钢集团有限公司

电缆生产厂家要求：

（1）郑州第三电缆有限公司

（2）河南金水电缆集团有限公司

（3）河南太平洋线缆有限公司

（4）河南华星电缆

（5）河南通达电缆股份有限公司

第八章  投标文件格式

（正/副本）

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（¥）            （大写）            元 的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．（其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年   月   日

## （二）投标函附录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  |  | 注册编号 |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 （含规费、销项税额、安全文明施工措施费） |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |
| 评标报价 （投标总报价扣除安全文明施工措施费、规费、销项税额之后的价格） |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  | 工期 |  |  |  |
| 投标有效期 |  | 日历天（从提交投标文件截止日期起计算） |  |  |  |  |  |
| 承诺 |  | （可另附页） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年月日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   同投标有效期

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证、委托代理人身份证

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证扫描件

委托代理人身份证扫描件

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，按照以下要点编制本工程的施工组织设计：

- 内容完整性和编制水平

- 施工方案和技术措施

- 质量管理体系与措施

- 安全管理体系与措施

- 环境保护和文明施工管理体系与措施

- 工程进度计划与措施

- 拟投入资源配备计划

- 施工进度表或施工网络图、施工总平面布置图

- 新工艺新技术

- 节能减排

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、完工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置并且现场生产（活）设施规划有序，整治卫生，职工宿舍能满足现场施工需求。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：

项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  | 项目经理 |  |
| 注册建造师资格等级 |  |  |  | 级 | 建造专业 |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |  |

附2：

主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的扫描件。

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

## （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）正在施工的和正在承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）近年来以来发生的诉讼及仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。（如果没有近年发生的诉讼及仲裁情况，可在此项写“无”。）

八、其他材料

1、信誉承诺

（1）投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态（书面承诺）；

（2）投标人应通过”信用中国”网站查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”的渠道查询信用记录，查询对象为企业、法人代表和拟派项目经理，并提供查询截图。

2、投标人可根据招标要求或自身情况附加其他材料。